2022年度

甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范，加强国有资产管理。

2.承担资质范围内固体、液体、气体等矿产资源的基础性、公益性、战略性地质调查工作。

3.承担资质范围内水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、遥感测绘及灾害地质、环境监测等技术服务工作。

4.组织开展与地质相关的科学研究、多种经营等工作，推广新技术、新方法、新工艺。

5.负责保管勘查工作中形成的各类地质资料和勘查成果。

6.负责本单位党的建设、纪律检查、组织人事、安全生产及工会、共青团等工作。

7.承办甘肃煤田地质局交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院为公益二类事业单位，内设15个科室，分别是：党委工作部、办公室、总工办公室、劳动人事科、资产财务科、经营管理科、安全质量科、后勤服务中心、物资采供中心、地质勘查所、物探勘查所、探矿工程一所、探矿工程二所、监察审计室、工会。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件,本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9138.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加2483.08万元,增长37.31%,主要原因是:1、一般公共预算财政拨款比上年增加1247.42万元，一般公共预算财政支出比上年增加819.81万元；2、经营收入比上年增加1196.99万元，经营支出比上年增加37.27万元；3、结余分配比上年增加1032.41万元以及年初、年末结转和结余变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9100.05万元,其中：财政拨款收入2713.89万元,占29.82%；经营收入6386.16万元,占70.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7474.04万元,其中：基本支出1308.78万元,占17.51%；项目支出938.82万元,占12.56%；经营支出5226.44万元,占69.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2752.56万元。与上年相比,各增加1286.09万元,增长87.7%。主要原因是省级地质勘查基金项目财政拨款收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2247.60万元,较上年决算数增加819.81万元,增长57.42%。主要原因是1、一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加172.31万元；2、省级地质勘查基金等项目支出比上年增加647.50万元。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为136.64万元,支出决算为136.64万元,完成年初预算的100.0%。年初预算数与决算数一致。

2．卫生健康支出年初预算数为63.53万元,支出决算为63.53万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为1208.59万元,支出决算为1145.98万元,完成年初预算的94.82%,决算数与预算数差异的主要原因：1、2022年申请追加的人员政策性增资41.76万元；2、事业单位国有资产出租出借收入年初预算数与决算数减少104.37万元。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为38.68万元,支出决算为818.19万元,完成年初预算的2115.29%,决算数大于预算数的主要原因是2022年申请追加省级地勘基金项目支出增加779.51万元。

5．住房保障支出年初预算数为83.26万元,支出决算为83.26万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.78万元。其中：人员经费1245.88万元,较上年决算数增加169.3万元，增长15.73%，主要原因是落实单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的相关经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金”。公用经费62.90万元,较上年决算数增加3.01万元,增长5.03%，主要原因是本部门主动服务能源资源保障，扎实推进找矿突破战略行动，本年业务开展增多，相关支出增加，公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出”。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.95万元，下降65.52%，主要原因是按照过“紧日子”要求，压缩培训次数及规模。

- 政府采购支出情况说明

- 2022年度本部门政府采购支出合计50.92万元,其中：政府采购货物支出50.92万元。授予中小企业合同金额50.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于野外地质勘查。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为15.48万元，支出决算为15.48万元，决算数与全年预算数一致，主要原因是严格落实预算管理，认真贯彻中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费。较上年决算数减少0.37万元,下降2.33%，主要原因是落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是2022年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.78万元,支出决算为14.78万元,决算数与全年预算数一致，主要原因是严格落实预算管理，从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数减少0.05万元,下降0.34%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与全年预算数一致，主要原因是从严控制和压缩公务用车运行经费，未发生公务用车购置费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行经费。

公务用车运行维护费全年预算数为14.78万元,支出决算为14.78万元,决算数与全年预算数一致，主要原因是严格落实预算管理，从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数减少0.05万元,下降0.34%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行经费。

3.公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数与全年预算数一致，主要原因是严格落实预算管理，按照过“紧日子”的要求，控制接待范围和接待标准。较上年决算数减少0.32万元,下降31.2%,主要原因贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次78人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况

- 根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金900.15万元，占一般公共预算项目支出总额的95.88%。省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目2个、省矿产资源国情调查项目1个、省矿产资源保护项目1个、保障性项目支出业务费1个。其中：1、承担的甘肃省地质勘查基金项目2个，甘肃省环县甜水堡西部煤炭资源普查项目当年财政拨款700万元，实际使用资金344.76万元，执行率49.25%，绩效自评82分；甘肃省镇原县城区地热资源预可行性勘查项目当年财政拨款460万元，实际使用资金338.28万元，执行率73.54%，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控，绩效自评95分。2、承担甘肃省矿产资源保护项目1个，甘肃省煤炭等重要矿产国情调查I标段当年财政拨款96.48万元，实际使用资金96.48万元，执行率100%，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控，绩效自评96分。3、甘肃省地质灾害防治专项项目1个，2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目当年财政拨款28万元，实际使用资金0万元，执行率0%，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控，绩效自评85分。4、2022年预算安排的保障性项目支出业务费，为事业单位国有资产出租出让收入，当年财政拨款120.63万元，实际使用资金120.63万元，执行率100%，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控，绩效自评98.50分。

- 2022年度本单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

- 2022年度本单位无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2022年度本单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2247.60万元，本单位2022年度按期完成了所签订的工程项目，并完成了局下达经营收入的101.16%、利润的102.20%。2022年度没有发生重大安全责任事故，安全生产形势总体平稳向好。所实施的各类项目全部合格。绩效自评92.62分，自评结果为“优”。

- 从评价情况来看,部门绩效评价从不同层面对2022年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

|  | 2022年专项业务费项目部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  | 355-甘肃煤田地质局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 355009-甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 225 | 120.63 |  |  |  | 120.63 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时保养、维修办公大楼设施设备，改善办公环境，保障办公大楼正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公大楼设施设备保养、维修及时，办公环境有所提升，保障了办公大楼正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 办公楼日常维修完成率 |  |  | 100% |  | 55% |  | 7 |  | 5.5 |  | 偏差原因：由于疫情影响，部分楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，部分日常维修工作未能开展。改进措施：加大宣传，积极与中大型企业沟通交流，增加长期租赁户。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水电通畅率 |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 冬季室内温度 |  |  | ≥18℃ |  | 20℃ |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 办公楼日常维修验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 物业服务及时性 |  |  | 及时 |  | 及时 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常维修及时性 |  |  | 及时 |  | 及时 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 成本控制率 |  |  | ≤100% |  | 100% |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善办公环境，保障办公大楼正常运行 |  |  | 保障 |  | 保障 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 日常维修保修期限 |  |  | ≥6个月 |  | ≥6个月 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物业服务持续性 |  |  | 持续 |  | 持续 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 办公人员满意度 |  |  | ≥85% |  | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |  |
| 2022年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 甘肃省煤炭等重要矿产国情调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 96.48 |  |  | 96.48 |  | 96.48 |  | 10 |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.48 |  |  | 96.48 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计总工作量：预期完成酒泉、白银、金昌、庆阳等地区煤、泥炭、油页岩3类矿种矿区国情调查共计33个；提交矿区国情调查报告33份，其中提交生产矿山国情调查报告10份；提交矿区数据库33个；采取各类试验样品共40组。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成工作量：实际完成酒泉、白银、金昌、庆阳等地区煤、泥炭、油页岩3类矿种矿区国情调查共计33个；提交矿区国情调查报告33份，其中提交生产矿山国情调查报告10份；提交矿区数据库33个；采取各类试验样品共40组；完成率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 矿区调查 |  |  | 33 |  | 33 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 调查报告编制 |  |  | 33 |  | 33 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿区数据库建设 |  |  | 33 |  | 33 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采加化工作 |  |  | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 |  | 较及时 |  | 8 |  | 4 |  | 偏差原因：受疫情影响省级验收时间推迟。改进措施：与资源厅评审中心线上沟沟通后提前准备验收资料，野外验收延迟2月。 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 |  | 0起 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 |  | 健全 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 |  | 建立健全 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 |  | 健全 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |  |

| 2022年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 甘肃省镇原县城区地热资源预可行性勘查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460 | 460 | 338.28 | 10 |  | 73.54% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 460 | 460 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 设计总工作量：地热地质调查9.76km2，广域电磁测量点59个，地热钻探1700m，地球物理测井1700m/1孔，采加化工作25件，动态监测36次/1点。预计提交地热流体可采量1000m3/d，钻孔孔口出水温度45℃以上。 |  |  |  |  | 实际完成工作量：地热地质调查9.76km2，广域电磁测量点64个，地热钻探1705.42m，地球物理测井1700.80m/1孔，采加化工作23件。涌水量1605.40m3/d，钻孔孔口出水温度48.3℃。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  | 9.76km2 | 9.76km2 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 槽探工作 |  | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  | 钻探工作 |  | 1700m | 1705.42m | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 采加化工作 |  | 25件 | 23件 | 5 | 4 |  | 因为疫情原因，地下水丰、平、枯水质动态监测采样未完成。及时完成采样工作。 |  |
|  |  |  | 提交中型以上矿产地 |  | 井口水温45℃以上，单井出水量达到1000m3/d | 井口水温48.3℃，涌水量为1605.40m3/d | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 8 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  | 22万/年 | 35万/年 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  | 0起 | 0起 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  | ＞＝85% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

| 2022年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 甘肃省环县甜水堡西部煤炭资源普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  | 344.76 |  |  |  | 10 |  | 49.25% |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计总工作量：完成工程点测量6个；完成二维地震生产物理点495个；完成机械岩心钻探6个孔3900m；完成地球物理测井6个钻孔，工程量3870m；采取各类试验样品共130组。预获推断资源量5800万吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成工作量：完成工程点测量6个；完成二维地震生产物理点495个；完成机械岩心钻探工程量1185.75m；完成地球物理测井工程量903.20m，采加化工作8件。预获推断资源量5800万吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 地质测量 |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 槽探工作 |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钻探工作 |  |  |  |  |  | 3900m |  | 1185.75m |  | 10 |  |  | 4 | 由于新冠疫情和天气的影响，钻探施工较慢。统筹技术力量，加快施工进度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采加化工作 |  |  |  |  |  | 130组 |  | 8组 |  | 5 |  |  | 2 | 钻探工作未完成，采加化工作未完成。根据钻探情况，及时进行采加化工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  |  |  |  | 预获得推断资源量(TD)为5800万吨。 |  | 预获得推断资源量(TD)为5800万吨。 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 地质勘查项目验收合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 地质勘查项目完成及时性 |  |  |  |  |  | 及时 |  | 较及时 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  | 新发现矿产资源经济价值 |  |  |  |  |  | 1.9亿 |  | 1.9亿 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  |  |  |  | 0起 |  | 0起 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 档案管理机制健全性 |  |  |  |  |  | 健全 |  | 健全 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  |  |  |  | 建立健全 |  | 建立健全 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  |  |  |  | 健全 |  | 健全 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 相关方满意度(%) |  |  |  |  |  | ＞＝85% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付名称 |  |  |  | 甘肃煤田地质局2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  |  |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | / |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 资金执行率 | 得分 |  |
| （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 其中：中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 省级资金 |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 市县资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划完成技术支撑的7个市县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成7个市县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量 | 汛期派驻专业技术支撑队员（人） |  |  |  |  |  | ≥7 |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标 | 汛期支撑市县地质灾害防治工作（个） |  |  |  |  |  | ≥3 |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量 | 项目验收合格率 |  |  |  |  |  | 1 |  | 50% |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | 项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段 |  |  |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效 | 工作完成及时性 |  |  |  |  |  | 及时 |  | 及时 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本 | 成本完成合理性 |  |  |  |  |  | 合理 |  | 合理 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 |  | 社会 | 汛期巡查排查覆盖率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益 | 保障群众预防地质灾害能力 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 群众防灾减灾避险意识 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |

我部门在2022年度部门决算中反映甘肃省环县甜水堡西部煤炭资源普查项目、甘肃省镇原县城区地热资源预可行性勘查项目、甘肃省煤炭等重要矿产国情调查项目、甘肃煤田地质局2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目、保障性项目支出业务费5个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.62分。项目全年预算数为2752.57万元,执行数为2247.60万元,完成预算的81.65%。项目绩效目标完成情况：

- 甘肃省环县甜水堡西部煤炭资源普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数700万元，全年执行数344.76万元，执行率49.25%。项目自评得分82分。项目绩效目标完成情况：完成工程点测量6个，完成率为100%；完成二维地震生产物理点495个，完成率为100%；完成机械岩心钻探1185.75m，完成率为30.4%；地球物理测井工程量903.2m，完成率为23.3%；采加化8件（组），完成率为6%。本项目根据现阶段完成的工作量以及钻孔见煤情况，预计2023年8月提交普查报告，提交资源量5800万吨。发现的主要问题及原因：1、项目自实施以来，受新冠疫情的影响，施工队伍及材料不能如期进场，施工计划未能按期完成。并且根据钻孔ZK701揭露的情况，煤系地层岩芯较破碎，加之冬季天气寒冷，钻机施工难度大，进度缓慢。2、由于钻探、测井和采加化工作未完成，致使项目资金支付率较低。下一步改进措施：根据项目施工计划，结合现阶段施工进度滞后的情况，积极协调野外钻探施工设备及人员，抓紧组织实施剩余钻孔的野外钻探施工工作，计划在2023年5月底完成全部野外工作，6月底完成野外验收工作，尽快申请项目野外验收；加快费用的支付进度。

- 甘肃省镇原县城区地热资源预可行性勘查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全年预算数460万元，全年执行数338.28万元，执行率73.54%。项目自评得分95分。项目绩效目标完成情况：完成地热地质调查9.76km2，完成率为100%；广域电磁测量点64个，完成率为108%；地热钻探1705.42m，完成率为100%；地球物理测井1700.80m/1孔，完成率为100%；采加化23件（组），完成率为92%。本项目已基本完成批复工作量。根据现阶段完成的工作量以及产能测试情况，涌水量为1605.40m3/d，钻孔孔口出水温度48.3℃。发现的主要问题及原因：1、项目下达时全国疫情严重，受新冠疫情影响，地下水丰、平、枯水质动态监测采样未能按期完成；2、由于12月28日—2月9日属于预算一体化管理 2.0 系统升级，后期产生的费用未能及时审批报账，致使项目资金未及时支付。下一步改进措施：将按采样要求及时采样并督促实验室加快样品测试工作进度，及时完成采加化工作。尽快申请项目野外验收；加快费用的支付进度。

- 甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段项目，根据年初设定的绩效目标,全年预算数96.48万元，全年执行数96.48万元，执行率100%。项目自评得分96分。项目绩效目标完成情况：完成酒泉、白银、金昌、庆阳等地区煤、泥炭、油页岩3类矿种矿区国情调查共计33个；提交矿区国情调查报告33份，其中提交生产矿山国情调查报告10份；提交矿区数据库33个；采取各类试验样品共40组。完成率为100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响省级验收时间推迟。改进措施：与资源厅评审中心线上沟沟通后提前准备验收资料，野外验收延迟2月。

4、2022-2023年度全省汛期助手技术支撑及应急排查处置项目，根据年初设定的绩效目标,全年预算数28万元，全年执行数0万元，执行率0%。项目自评得分85分。项目绩效目标完成情况：绩效指标汛期开展巡查排查覆盖率为100%，2022年度对支撑的7个县区汛期开展巡查排查覆盖率100%，超额完成指标。项目实施整体良好，绩效目标能够按期完成。发现的主要问题原因及改进措施：项目实施整体良好，绩效目标能够按期完成。

5、保障性项目支出业务费项目，根据年初设定的绩效目标,全年预算数120.63万元，全年执行数120.63万元，执行率100%。项目自评得分98.50分。项目绩效目标完成情况：本单位能够及时对办公楼及办公楼设施设备进行保养、维修，办公环境得到改善，最大程度的保障了办公大楼的正常运行。完成预期目标，自评结果为“优”。发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，市场经济低迷，我单位部分楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，年初预算支出只能相应的调减。一步改进措施：加强项目管理，加大宣传力度，积极与中大型企业沟通交流合作，增强影响力，多签订长期租赁户。

(三)部门绩效评价结果

- 本单位纳入此次预算项目支出绩效自评的项目5个，当年财政拨款1405.11万元，全年支出938.82万元，执行率64.06%。通过自评得分32.28分，分项目自评情况分析如下：

甘肃省环县甜水堡西部煤炭资源普查项目

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金700万元，全年实际支出344.76万元，年度执行率为49.25%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期完成工程点测量6个；完成二维地震生产物理点495个；完成机械岩心钻探6个孔3900m；完成地球物理测井6个钻孔，工程量3870m；采取各类试验样品共130组。

预期获得推断资源量5800万吨。

（2）完成情况分析

实际完成情况：完成工程点测量6个，完成率为100%；完成二维地震生产物理点495个，完成率为100%；完成机械岩心钻探1185.75m，完成率为30.4%；地球物理测井工程量903.2m，完成率为23.3%；采加化8件（组），完成率为6%。本项目根据现阶段完成的工作量以及钻孔见煤情况，预计2023年8月提交普查报告，提交资源量5800万吨。

3.各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：完成工程点测量6个；完成二维地震生产物理点495个；完成机械岩心钻探工程量1185.75m；完成地球物理测井工程量903.20m，采取各类试验样品共8组。

质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的二维地震报告已通过局级验收，完成的工程地质测量、钻孔已通过院级验收，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。采加化样品均按设计要求采集，并及时送至实验室进行分析。

时效指标：本项目2022年度工作量未完成，将积极协调野外钻探施工设备及人员，抓紧组织实施剩余钻孔的野外钻探施工工作，计划在2023年5月底完成全部野外工作，6月底完成野外验收工作。

（2）效益指标

效益指标划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标和可持续影响力指标。

①经济效益指标：本项目预期提交推断的煤炭资源量约5800万吨，根据甘肃省自然资源厅 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省煤炭矿业权出让收益市场基准价（2022调整方案）》的通知(甘资法〔2022〕46号)，预估经济价值约1.9亿元。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响力指标：本指标划分为档案管理机制健全、地质勘查项目长效管理机制健全和生态恢复规划方案健全等3个三级指标。

（3）满意度指标

根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

（1）偏离绩效目标原因

①项目自实施以来，受新冠疫情的影响，施工队伍及材料不能如期进场，施工计划未能按期完成。并且根据钻孔ZK701揭露的情况，煤系地层岩芯较破碎，加之冬季天气寒冷，钻机施工难度大，进度缓慢。

②由于钻探、测井和采加化工作未完成，致使项目资金支付率较低。

（2）下一步改进措施

根据项目施工计划，结合现阶段施工进度滞后的情况，积极协调野外钻探施工设备及人员，抓紧组织实施剩余钻孔的野外钻探施工工作，计划在2023年5月底完成全部野外工作，6月底完成野外验收工作，尽快申请项目野外验收；加快费用的支付进度。

甘肃省镇原县城区地热资源预可行性勘查项目

1.项目支出预算执行情况。

本项目2022年度预算资金460万元，全年实际支出338.28万元，年度执行率为73.54%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：地热地质调查9.76km2，广域电磁测量点59个，地热钻探1700m，地球物理测井1700m/1孔，采加化工作25件，动态监测36次/1点。预计提交地热流体可采量1000m3/d，钻孔孔口出水温度45℃以上。

（2）完成情况分析

实际完成情况：完成地热地质调查9.76km2，完成率为100%；广域电磁测量点64个，完成率为108%；地热钻探1705.42m，完成率为100%；地球物理测井1700.80m/1孔，完成率为100%；采加化23件（组），完成率为92%。本项目已基本完成批复工作量。

根据现阶段完成的工作量以及产能测试情况，涌水量为1605.40m3/d，钻孔孔口出水温度48.3℃。

3.各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：实际完成地热地质调查9.76km2，广域电磁测量点64个，地热钻探1705.42m，地球物理测井1700.80m，岩矿试验23组。

质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的广域电磁测量报告已通过局级验收，完成的地质测量和钻探等已通过院级验收，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。采加化样品均按设计要求采集，并及时送至实验室进行分析。

时效指标：本项目已基本完成批复的野外勘查工作，将及时完成剩余采样工作，与采加化样品化验单位加紧衔接，完成样品分析，预计2022年3月提交省厅、省局进行项目野外验收。

（2）效益指标

效益指标划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标和可持续影响力指标。

①经济效益指标：根据目前的取得的勘查成果分析，项目初步估算涌水量1605.40m3/d，钻孔孔口出水温度48.3℃。能取得较好的经济效益。根据“甘肃省铁矿等78个矿种矿业权出让受益市场基准价” 预估经济价值35万元/年。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响力指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与镇原县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

本项目为2022年省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

（1）偏离绩效目标原因

①项目下达时全国疫情严重，受新冠疫情影响，地下水丰、平、枯水质动态监测采样未能按期完成。

②由于12月28日—2月9日属于预算一体化管理 2.0 系统升级，后期产生的费用未能及时审批报账，致使项目资金未及时支付。

（2）下一步改进措施

下一步在将按采样要求及时采样并督促实验室加快样品测试工作进度，及时完成采加化工作。尽快申请项目野外验收；加快费用的支付进度。

甘肃省煤炭等重要矿产国情调查Ⅰ标段项目

1.项目支出预算执行情况。

本项目2022年度预算资金96.48万元，全年实际支出96.48万元，年度执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期完成酒泉、白银、金昌、庆阳等地区煤、泥炭、油页岩3类矿种矿区国情调查共计33个；提交矿区国情调查报告33份，其中提交生产矿山国情调查报告10份；提交矿区数据库33个；采取各类试验样品共40组。

（2）完成情况分析

实际完成情况：实际完成酒泉、白银、金昌、庆阳等地区煤、泥炭、油页岩3类矿种矿区国情调查共计33个；提交矿区国情调查报告33份，其中提交生产矿山国情调查报告10份；提交矿区数据库33个；采取各类试验样品共40组；完成率为100%。

3.各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：预期完成酒泉、白银、金昌、庆阳等地区煤、泥炭、油页岩3类矿种矿区调查共计33个；提交矿区国情调查报告33份，其中提交生产矿山国情调查报告10份；提交矿区数据库33个；采取各类试验样品共40组。

质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。国情调查工作全部完成，完成内业工作、外业工作、数据库建设已通过省级、局级、院级验收，各项工作符合规程规范和要求标准，合格率为100%。采加化样品均按设计要求采集，并及时送至实验室进行分析。

时效指标：项目已通过国土资源厅验收。

受疫情影响省级验收时间推迟。改进措施：与资源厅评审中心线上沟沟通后提前准备验收资料，野外验收延迟2月。

（2）效益指标

效益指标划分为3个二级指标：社会效益指标和可持续影响力指标。

①社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

②可持续影响力指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：外业调查过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。调查成果及时整理归类，装订成册，并进行项目、局级和厅级验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行项目管理办法，设计编制、外业调查、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与当地有关部门协调，按要求办理野外调查相关手续。

（3）满意度指标

所提交的数据库和编制的报告在后期将按照上级主管单位的要求接受验收评审及检查修改及成果汇总工作，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本项目时效指标有偏离。偏差原因：受疫情影响省级验收时间推迟。改进措施：与资源厅评审中心线上沟沟通后提前准备验收资料，野外验收延迟2月。

2022-2023年度全省汛期助手技术支撑及应急排查处置项目

1.项目支出预算执行情况。

本项目资金由省财政厅于2023年1月下达至甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院，2022年度本项目资金累计支付0.0万元，资金结存28.0万元。预算执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止2022年12月31日，项目绩效自评得分85.0分，项目实施进行未偏离计划进度。

3.各项指标完成情况分析。

1、产出指标

(1)数量指标

绩效指标汛期派驻专业技术支撑队员≥7人。实际完成值为2022年度完成汛期派驻专业技术支撑队员7人，完成指标。

绩效指标汛期支撑市县地质灾害防治工作≥3个。实际完成值为汛期支撑市县地质灾害防治工作7个，超额完成指标。

(2)质量指标

绩效指标项目验收合格率100%，项目按照实施方案正常实施，项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段。

(3)时效指标

工作完成及时性指标，项目实施过程中均能按时完成各阶段工作任务。

(4)成本指标

成本完成合理性指标，项目实施过程中成本可控，未出现超预算的现象。

2、效益指标

社会效益指标

绩效指标汛期开展巡查排查覆盖率为100%。2022年度对支撑的7个县区汛期开展巡查排查覆盖率100%，超额完成指标。

绩效指标保障群众预防地质灾害能力为提高。2022年度汛期开展巡查排查覆盖率100%，协助服务市县区开展地质灾害隐患点的宣传、讲座、演练，从而保障了群众预防地质灾害能力的提高。

3、满意度指标

本项目不涉及。

4、影响力指标

(1)长效管理

档案管理机制健全性为健全。单位档案管理机制健全，满足绩效目标。

(2)配套设施

规划方案为健全。省自然资源厅批复同意的项目实施方案健全，满足绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目实施整体良好，绩效目标能够按期完成。

- 保障性项目支出业务费项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目2022年度全年预算数225万，全年实际支出120.63万元，年度执行率为53.61%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效指标：及时保养、维修办公大楼设施设备，改善办公环境，保障办公大楼正常运行。

完成情况：我单位能够及时对办公楼及办公楼设施设备进行保养、维修，办公环境得到改善，最大程度的保障了办公大楼的正常运行。完成预期目标，自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标完成情况

产出指标划分出4个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：办公楼日常维修率指标值55%，根据实际完成维修情况，完成值为55%，未能完成指标值。水电通畅率指标值≥95%，根据日常用水用电情况，实际完成值为97%。

质量指标：本项目设置质量指标两个，分别为冬季室内温度≥18℃和办公楼日常维修验收合格率100%，根据冬季实测室内温度和维修验收表，都已完成指标值。

时效指标：本项目设置时效指标两个，分别为物业服务及时性和日常维修及时性，指标值均为及时，都已完成指标值。

成本指标：本项目设置时效指标一个，为成本控制率≤100%，我单位严格控制成本，按照合同金额实施各类维修事项，实际完成值为100%。

（2）效益指标

效益指标划分为两个二级指标：社会效益指标和可持续影响力指标。

社会效益指标：本指标为改善办公环境，保障办公大楼正常运行，实际已完成。

可持续影响力指标：本指标划分为日常维修保修期限≥6个月和物业服务持续性。我单位严格按照合同规定执行日常维修事宜，未发现针对同一维修事宜在保修期内有二次收费现象。

（3）满意度指标

本指标为办公人员满意度≥85%，实际完成值为90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效的原因：因受新冠疫情影响，市场经济低迷，我单位部分楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，年初预算支出只能相应的调减。

下一步改进措施：加强项目管理，加大宣传力度，积极与中大型企业沟通交流合作，增强影响力，多签订长期租赁户。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。